# 06 - Defect / Bug Log

# 06 — Defect / Bug Log (STLC Fase 5: Defect Tracking)

Owner: —   |   Status: 🔵 Belum dimulai

## Format standar bug

Bug ID         : BUG-XXX
Test Case ID   : TC-XXX (test case yang menemukan bug ini)
Title          :
Severity       : Critical / High / Medium / Low
Priority       : High / Medium / Low
Steps to Reproduce:
  1.
  2.
Expected       :
Actual         :
Status         : Open / In Progress / Fixed / Verified / Closed / Won't Fix
Found By       :
Found Date     :
Fixed Date     :

## Panduan Severity (standar umum)

| Severity | Arti | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Critical | Sistem tidak bisa digunakan / data hilang | Event extractor crash total, data event hilang permanen |
| High | Fitur utama tidak berfungsi, ada workaround terbatas | Satu adapter VMS gagal total menarik event |
| Medium | Fitur berfungsi tapi ada kesalahan minor | Format timestamp event tidak konsisten antar vendor |
| Low | Kosmetik, tidak mengganggu fungsi utama | Typo di label dashboard |

## Daftar Bug

| Bug ID | Test Case | Title | Severity | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | SEC-C-01, SEC-C-04 (API-A-02/04) | Autentikasi API bisa di-bypass (tanpa kredensial di header authorization postman tetap 200 + token) | Critical | Open |
| BUG-02 | SEC-D-03 | User admin biasa bisa naik jadi super admin | Critical | Open |
| BUG-03 | SEC-D-04 (API-F-03) | Token authorization bocor di log | High | Open |
| BUG-04 | SEC-D-01 | Username & password VMS tersimpan plain text | High | Open |
| BUG-05 | INT-B-02 / UI-C-03 | Kamera mati (83) tampil "aktif" di Panel | High | Open |
| BUG-06 | FN-C1-03 (API-B-10) | API ListCameras crash 500 saat field view="VIEW_MODE_STRIPPED" | High | Open |
| BUG-07 | NEG-C-04 (API-B-17) | API ListCameras crash 500 saat ada field tak dikenal | Medium | Open |
| BUG-08 | VIS-C-01, VIS-C-02, CMP-C-01 | Panel tidak responsif (rusak di mobile/tablet & zoom 100%) | High | Open |
| BUG-09 | VIS-A4-02 / UI-D-01 | Panel tampil blank (bukan "no signal") saat kamera offline | Medium | Open |
| BUG-10 | PRF-C-04 | Unduh Excel gagal untuk data besar (±37.685 baris) | Medium | Open |
| BUG-11 | USA-A-04 | Date picker "Week" di tengah bulan dianggap Week 1 | Medium | Open |
| BUG-12 | USA-A-02 | Filter Events Report harus pilih semua opsi dulu | Medium | Open |
| BUG-13 | FN-A4-02 / UI-A4-02 | Live view HLS selalu auto-switch ke MP4 | Medium | Open |
| BUG-14 | PRF-A-01 / UI-A4-04 | Live view Panel mentok ~11 kamera, sisanya blank | Medium | Open |
| BUG-15 | USA-A-06 | Livestream 1 kamera butuh ±46,55 detik untuk tampil | Medium | Open |
| BUG-16 | VIS-A1-02 | Diskrepansi menu vs judul (kamera) + duplikasi di User Management | Low | Open |
| BUG-17 | USA-C-04 | Tombol tutup pop-up/snapshot terlalu kecil | Low | Open |
| BUG-18 | VIS-A3-02 / UI-A2-05 | Snapshot event kadang blurry/duplikat/di luar fokus | Low | Open |
| BUG-19 | SEC-A-05 | Tidak ada pembatasan/lockout saat salah password berulang | Low | Open |

## bug

Bug ID         : BUG-01

Test Case ID   : SEC-C-01, SEC-C-04 (API-A-02, API-A-04)

Title          : Autentikasi API bisa di-bypass — request tanpa kredensial / Basic Auth ter-encode salah tetap mendapat 200 + bearer token

Severity       : Critical

Priority       : High

Steps to Reproduce:

1. Kirim request autentikasi TANPA header Authorization

2. (atau) Kirim dengan Basic Auth yang ter-encode salah / bukan base64 valid

Expected       : 401 Unauthorized

Actual         : 200 OK dan tetap memperoleh bearer token

Status         : Open

Bug ID         : BUG-02

Test Case ID   : SEC-D-03

Title          : Eskalasi hak akses — user admin biasa dapat menjadi super admin

Severity       : Critical

Priority       : High

Steps to Reproduce:

1. Login sebagai admin biasa

2. Akses fungsi super admin

Expected       : Ditolak sesuai role (role-based access control)

Actual         : Admin biasa bisa naik menjadi super admin

Status         : Open

Bug ID         : BUG-03

Test Case ID   : SEC-D-04 (API-F-03)

Title          : Token authorization muncul/bocor di log

Severity       : High

Priority       : Medium

Steps to Reproduce:

1. Jalankan request API di Postman

2. Periksa log Postman

Expected       : Token tidak muncul di log (NFR-03)

Actual         : Token authorization muncul di log Postman

Status         : Open

Bug ID         : BUG-04

Test Case ID   : SEC-D-01

Title          : Kredensial VMS (username & password) tersimpan dalam bentuk plain text

Severity       : High

Priority       : High

Expected       : Kredensial terenkripsi/di-hash (NFR-03)

Actual         : Username & password tersimpan plain text

Status         : Open

Bug ID         : BUG-05

Test Case ID   : INT-B-02 (UI-C-03)

Title          : Kamera mati (DeviceIpint 83) tampil berstatus "aktif" di Panel

Severity       : High

Priority       : High

Steps to Reproduce:

1. Matikan/temukan kamera offline di AxxonNet

2. Cek status kamera tsb di Panel CCTV

Expected       : Panel menampilkan kamera offline

Actual         : Panel menampilkan "aktif", padahal live stream blank/tidak ada sinyal

Status         : Open

Bug ID         : BUG-06

Test Case ID   : FN-C1-03 (API-B-10)

Title          : API ListCameras mengembalikan 500 saat field view = "VIEW_MODE_STRIPPED"

Severity       : High

Priority       : Medium

Steps to Reproduce:

1. Kirim ListCameras dengan data: { "view": "VIEW_MODE_STRIPPED" }

Expected       : 200 (atau 4xx yang jelas)

Actual         : 500 Internal Server Error

Catatan        : view = "VIEW_MODE_FULL" dan integer 0/1/2 justru berhasil (200) — masalah spesifik pada nilai string "VIEW_MODE_STRIPPED"

Status         : Open

Bug ID         : BUG-07

Test Case ID   : NEG-C-04 (API-B-17)

Title          : API ListCameras mengembalikan 500 saat request berisi field tak dikenal

Severity       : Medium

Priority       : Medium

Steps to Reproduce:

1. Kirim ListCameras dengan field asing, mis. data: { "foo": "bar" }

Expected       : Field diabaikan (200) atau 4xx yang jelas

Actual         : 500 Internal Server Error

Status         : Open

Bug ID         : BUG-08

Test Case ID   : VIS-C-01, VIS-C-02, CMP-C-01

Title          : Panel tidak responsif — layout rusak di mobile/tablet dan pada zoom 100%

Severity       : High

Priority       : High

Steps to Reproduce:

1. Buka Panel di mode tablet/mobile ATAU zoom browser 100%

Expected       : Layout tetap rapi & terbaca

Actual         : Logo Jasnita hilang; ikon sidebar berpindah/hilang (termasuk hamburger); pop-up account menutupi sidebar; elemen keluar box; baris tabel harus digeser; normal hanya saat zoom 80%

Status         : Open

Bug ID         : BUG-09

Test Case ID   : VIS-A4-02 (UI-D-01)

Title          : Panel menampilkan layar blank, bukan pesan "no signal", saat kamera offline

Severity       : Medium

Priority       : Medium

Expected       : Pesan "no signal" yang rapi (seperti di AxxonNet)

Actual         : Panel menampilkan layar blank tanpa pesan

Status         : Open

Bug ID         : BUG-10

Test Case ID   : PRF-C-04

Title          : Unduh Excel gagal untuk data berukuran besar

Severity       : Medium

Priority       : Medium

Steps to Reproduce:

1. Coba unduh data Events Report berukuran besar (±37.685 baris)

Expected       : File terunduh tanpa error/timeout

Actual         : Proses unduh gagal

Status         : Open

Bug ID         : BUG-11

Test Case ID   : USA-A-04

Title          : Date picker "Week" pada Daily Counting Report salah hitung

Severity       : Medium

Priority       : Medium

Steps to Reproduce:

1. Pilih format waktu "Week"

2. Pilih tanggal di tengah bulan

Expected       : Minggu dihitung sesuai posisi tanggal

Actual         : Dianggap sebagai Week 1

Status         : Open

Bug ID         : BUG-12

Test Case ID   : USA-A-02

Title          : Filter Events Report mengharuskan memilih semua opsi dulu

Severity       : Medium

Priority       : Low

Expected       : Bisa memfilter dengan 1 kriteria saja

Actual         : Harus memilih semua opsi dulu baru filter bisa jalan

Status         : Open

Bug ID         : BUG-13

Test Case ID   : FN-A4-02 (UI-A4-02)

Title          : Live view HLS selalu berpindah otomatis ke MP4

Severity       : Medium

Priority       : Low

Expected       : Kamera format HLS berjalan sebagai HLS

Actual         : Selalu auto-switch ke MP4 agar bisa diputar

Status         : Open

Bug ID         : BUG-14

Test Case ID   : PRF-A-01 (UI-A4-04)

Title          : Live view Panel hanya kuat ~11 kamera serentak

Severity       : Medium

Priority       : Medium

Expected       : Semua kamera yang dipilih tampil

Actual         : Mentok ~11 kamera; sisanya blank screen (rencana: akan dibatasi)

Status         : Open

Bug ID         : BUG-15

Test Case ID   : USA-A-06

Title          : Livestream 1 kamera lambat tampil (±46,55 detik)

Severity       : Medium

Priority       : Medium

Expected       : Livestream tampil cepat

Actual         : Butuh ±46,55 detik untuk menampilkan 1 kamera

Status         : Open

Bug ID         : BUG-16

Test Case ID   : VIS-A1-02

Title          : Diskrepansi menu vs judul (kamera) & duplikasi di User Management

Severity       : Low

Priority       : Low

Expected       : Judul halaman sesuai menu, tidak ada duplikasi

Actual         : Ada ketidaksesuaian menu-judul pada bagian kamera & duplikasi di User Management

Status         : Open

Bug ID         : BUG-17

Test Case ID   : USA-C-04

Title          : Tombol tutup pop-up/snapshot terlalu kecil

Severity       : Low

Priority       : Low

Expected       : Tombol tutup mudah ditekan

Actual         : Tombol (persegi panjang abu-abu) terlalu kecil

Status         : Open

Bug ID         : BUG-18

Test Case ID   : VIS-A3-02 (UI-A2-05)

Title          : Snapshot event kadang blurry/duplikat/di luar fokus

Severity       : Low

Priority       : Low

Expected       : Snapshot tampil jelas

Actual         : Kadang blurry, duplikat, atau di luar titik fokus

Status         : Open

Bug ID         : BUG-19

Test Case ID   : SEC-A-05

Title          : Tidak ada pembatasan/lockout saat salah password berulang

Severity       : Low

Priority       : Medium

Expected       : Ada pembatasan percobaan / lockout (anti-brute-force)

Actual         : Tidak ada lockout; user hanya stuck di halaman login sampai benar

Status         : Open

### Temuan dari REQ-10 (digabung dari `../QA_docs.md` rekan tim, bukan bug — dicatat sebagai observasi)

❘ Catatan: TC-121 TIDAK menghasilkan bug formal (hasilnya "Pass dengan catatan", perilaku 204 No Content untuk kamera non-aktif adalah wajar). Tidak ada BUG-ID yang dibuka dari pengujian REQ-10 karena 0 Fail. Berikut adalah 3 observasi/rekomendasi non-bug dari ../QA_docs.md seksi 7, dicatat di sini untuk kelengkapan traceability (bukan defect, severity "Info"):

| No | Observasi | Terkait TC | Severity | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBS-01 | Kamera cam 3 & 5 (isActivated:false) → snapshot/frame 204 No Content | TC-121 | Low (bukan bug) | Dokumentasikan sebagai expected behavior |
| OBS-02 | Field event seragam antar vendor kamera (id/origin/source/timestamp/type) | TC-118 | Info | Menguntungkan — Event Extractor cukup 1 parser untuk semua merek kamera |
| OBS-03 | Event faceAppeared membawa field opsional tambahan (faceInfo: age/gender, rectangles) | TC-117 | Info | Pastikan Event Extractor menangani field opsional ini tanpa error saat tidak ada |

❘ Isi tabel ini begitu ada bug ditemukan saat eksekusi test case di 05-test-execution-log.md. Setiap bug WAJIB merujuk ke Test Case ID yang menemukannya, agar traceable.

## Hasil fase ini

- Semua bug Critical/High harus Fixed & Verified sebelum lanjut ke

07-test-closure-report.md (lihat Exit Criteria di 02-test-plan.md)