# 07 - Test Closure Report

# 07 — Test Closure Report (STLC Fase 6: Test Closure)

Owner: —   |   Status: 🔵 Belum dimulai

## Tujuan fase ini

Merangkum seluruh proses testing: apa yang sudah diuji, hasilnya, bug yang masih

ada, dan apakah sistem layak dianggap "selesai diuji" (sign-off).

## 1. Ringkasan Eksekusi

| Metrik | Jumlah |
| --- | --- |
| Total requirement diuji | REQ-01…REQ-10 (seluruh menu + API) |
| Total test case | ±143 |
| Pass | ±91 |
| Fail | ±21 |
| Blocked | ±28 |
| Total bug ditemukan | 19 (BUG-01…BUG-19) |
| Bug Critical/High masih Open | 8 (Critical: 2, High: 6) |

## 2. Status terhadap Exit Criteria (lihat `02-test-plan.md`)

- ☐ Semua test case sudah dieksekusi

- ☐ Tidak ada bug Critical/High yang masih Open

- ☐ Dokumen ini sudah direview mentor

## 3. Bug yang belum selesai (jika ada, jelaskan risikonya)

| Bug ID | Title | Severity | Risiko jika tidak diperbaiki |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Auth API bisa di-bypass (tanpa kredensial di postman tetap 200 + token) | Critical | Siapa pun bisa mengakses API tanpa login, kebocoran keamanan serius |
| BUG-02 | Admin biasa bisa jadi super admin | Critical | Eskalasi hak akses — user bisa melebihi wewenangnya |
| BUG-03 | Token authorization bocor di log | High | Token bisa dicuri dari log → penyalahgunaan akses |
| BUG-04 | Kredensial VMS plain text | High | Username/password terbaca jika file/DB diakses |
| BUG-05 | Kamera mati tampil "aktif" di Panel | High | User mengira kamera berfungsi padahal mati — data status menyesatkan |
| BUG-06 | API ListCameras 500 saat view=STRIPPED | High | Error handling buruk, integrasi berisiko |
| BUG-08 | Panel tidak responsif (mobile/tablet & zoom 100%) | High | Tidak bisa dipakai di perangkat non-desktop |

Daftar lengkap 19 bug ada di 06-defect-bug-log. Rencana mitigasi: prioritaskan perbaikan 2 Critical (BUG-01, BUG-02) lebih dulu, lalu High, sebelum sistem dianggap layak rilis.

## 4. Lesson Learned

<!-- Apa yang bisa diperbaiki untuk siklus testing berikutnya -->

## 5. Rekomendasi

Belum bagus untuk release, masih ada 2 bug Critical (auth bypass API & eskalasi admin→super admin) dan 6 bug High yang berstatus Open. Keamanan akses (BUG-01, BUG-02, BUG-03, BUG-04) adalah prioritas utama yang harus diperbaiki sebelum rilis. Setelah perbaikan, WAJIB dijalankan Regression Testing (jenis testing/09) dan Smoke Testing (jenis testing/10) untuk memverifikasi fix tanpa menimbulkan regresi.

Tambahan: multi-vendor VMS (REQ-09 — assistX, Inovasi) belum tersentuh pengujian karena vendor belum terintegrasi (lihat 13-multivendor-readiness.md).

## 6. Sign-off

| Nama | Peran | Tanggal | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Khansa Nabilah A. | Tester | 16~21 Oktober 2026 | testing |
|  | Mentor/Reviewer |  |  |

## Hasil fase ini

- Siklus STLC untuk periode ini resmi ditutup. Siklus berikutnya (jika ada

fitur baru) dimulai lagi dari 01-requirement-analysis.md.